|  | Jászfényszaru Város Polgármestere Iktatószám: FSZ/108-4/2019. Tárgy: előterjesztés, tájékoztatás Bm. Telefon: 57/520-101 önkormányzati fejlesztések támogatása E-mail: jaszfenyszaru1@vnet.hu támogatása projektek elszámolásáról. Ügyintéző: Illés Péter |
| --- | --- |

Előterjesztés

/ A Belügyminisztérium által az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására biztosított forrás felhasználásáról szóló tájékoztatás elfogadására /

Tisztelt Képviselő-testület!

A Belügyminisztérium felhívására az 5001 – 10.000 fő lakosságszám közötti település esetén 181 millió Ft összegű vissza nem térintendő támogatást igényelhetett az a település, amelyik 2012-ben törlesztési célú támogatásban, 2013-ban adósságkonszolidációban nem vett részt.

A pályázási lehetőség 2014 – 2016 között évenként egy, összesen három alkalommal nyílt meg. Önkormányzatunk valamennyi alkalommal pályázott, két igényünkre, 2014-ben és 2016-ban részesültünk támogatásban.

A megvalósult projektek bemutatása:

A 2014-es, 194441 azonosító számú támogatási szerződés szerint megvalósult fejlesztés,

műszaki tartalom:

- Ady Endre út (77 hrsz.) felújítás: 	974 m hosszban 6 m szélesség, hrsz. 77.

307 m hosszban 4 m szélesség, hrsz 2496.

Az út két oldalán szabványos 1,25 m széles nyitott kerékpársáv készült, a kereszteződésekben gyalogos és kerékpáros átvezetéssel. A burkolat USS40 süllyesztett szegély megtámasztással készült.

- Vörösmarty út (2279 hrsz.) és csomópont felújítás 676 m hosszban 6 m szélesség, az út két oldalán szabványos 1,25 m széles nyitott kerékpársávval, a kereszteződésekben gyalogos és kerékpáros átvezetéssel. A burkolat USS40 süllyesztett szegély megtámasztással készült.

- Virág utca (234 hrsz.) új útépítés 517 m hosszban 3 m szélességgel, a burkolat USS40 süllyesztett szegély megtámasztással készült.

- Elszámolásra nem köteles (saját forrásból megvalósult) tételek:

-	A Szentcsalád tér, 5 db 5x2,5 m méretű, útra merőleges felállású, térkő borítású parkoló létesült,

-	A Szentcsalád téren az úttal párhuzamosan 2,0 m szélességű kerékpárút épült.

elszámolás elfogadásának időpontja 2019.01.14.

A 2016-os, BMÖGF/52- 16 /2016 számú támogatói okirat szerint megvalósult fejlesztés,

műszaki tartalom:

- Belterületi út- és járdafelújítás

I. ütem	Jászfényszaru, Vasvári P., Huszár, Bacsó B. Gólya utak út- és járdafelújítás, 1570 m hosszban út, 920m hosszban járda.

II. ütem	Jászfényszaru, Vasvári, Gólya, Petőfi, Wesselényi utak út- és járdafelújítás, 1650 m hosszban út, 1560 m hosszban járda.

III. ütem	Jászfényszaru TK feltáró út (névtelen utca) útfelújítás 330 m hosszban.

Jászfényszaru, Dózsa Gy. út járdafelújítás 215,7 m hosszban.

- Önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítása

Teaház (Tompa M. 7., Jászfényszaru Város Gondozási Központ) akadálymentesítés, helyiség kettéválasztása és előtető építése.

- Településrendezési tervek készítése

Jászfényszaru Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata megtörtént.

elszámolás elfogadásának időpontja: 2019.11.06.

A fejlesztés során megvalósult útépítéssel egyidejűleg saját forrásból az ivóvízhálózat cseréje is megtörtént (ez a tétel nem volt elszámolható). Összességében 6.024 m útszakasz és a hozzátartozó ivóvízvezeték és 3.434 m járdaszakasz újult meg a projekt keretében. A támogatásból a Teaház átalakítására 4.,030.279 Ft-ot, a településrendezési terv felülvizsgálatára 3.739.267 Ft-ot használtunk fel.

A 362.000.000 Ft összegű teljes támogatásból a 2014-es, 194441 azonosító számú támogatási szerződés szerint projekt elszámolásakor 1.193.358 Ft-ot kellett visszafizetnünk, mert a megítélt támogatásnál kisebb bekerülési költséggel valósult meg a beruházás.

Önkormányzatunk felelőségteljes gazdálkodásának eredményeként vehetett részt a pályázásban és részesült támogatásban. A beruházások kellő előkészítettségének, szakmai felkészültségünknek köszönhetően két alkalommal is támogatásban részesültünk, így a 181.000.000 Ft-os támogatási összeget megduplázva valósíthattunk meg támogatott fejlesztéseket városunkban.

Az előterjesztéshez csatoljuk az elszámolás elfogadásáról szóló értesítéseket.

Kérem a Képviselő-testületet a beterjesztett határozati javaslat elfogadására!

Határozati javaslat:

……/2019. (XII.04.) Képviselő-testületi határozat

A Belügyminisztérium által az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására biztosított forrás felhasználásáról szóló tájékoztatás elfogadására

Jászfényszaru Város Önkormányzata a Belügyminisztérium által a 194441 azonosító számú támogatási szerződésével és a BMÖGF/52- 16 /2016 számú támogatói okiratával biztosított, összesen 362 millió Ft összegű támogatás felhasználásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő:	azonnal

Értesül:	Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Dr. Voller Erika jegyző

Tamus Mária osztályvezető, pénzügyi és gazdasági osztály

dr. Sándor Mátyás osztályvezető, jogi és hatósági osztály

Illés Péter irodavezető, projektiroda

Jászfényszaru, 2019. november 25.

Tisztelettel:

Győriné dr. Czeglédi Márta

polgármester