|  | Jászfényszaru Város Polgármestere Iktatószám: FSZ/4587/2019. Tárgy: előterjesztés, szociális városreh. Telefon: 57/520-101 projektről tájékoztatás E-mail: jaszfenyszaru1@vnet.hu Ügyintéző: Illés Péter |
| --- | --- |

Előterjesztés

/ Az ÉAOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0002 jelű, „Szociális városrehabilitáció és lakossági integráció Jászfényszaru fejlődéséért” című projekt utánkövetéses helyszíni ellenőrzésről szóló tájékoztató elfogadására /

Tisztelt Képviselő-testület!

Az ÉAOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0002 jelű „Szociális városrehabilitáció és lakossági integráció Jászfényszaru fejlődéséért” című projekt 5 éves fenntartási időszaka 2019.03.27-én lejárt, kivétel ez alól a 3 db szociális bérlakás, melyekre vonatkozóan a fenntartási időszak 10 év, ami 2024.03.27-éig tart.

A Magyar Államkincstár Megyei Igazgatósága 2019.11.14-én utánkövetéses helyszíni ellenőrzést tartott, megvizsgálva a projekt 5 éves fenntartási időtartamán belül a 2017.03.01-től 2019.03.27-ig terjedő időszakot.

Az ellenőrzés megállapításai szerint önkormányzatunk a vállalt kötelezettségeit teljesítette, a jegyzőkönyben egy intézkedést igénylő megállapítást tettek: a szabadidőparkban lévő záportározó és csapadékvíz elvezetés vízjogi üzemeltetési engedélye lejárt, azt meg kell újítani, melyre a projektiroda munkatársai már intézkedtek.

Az ellenőrök szóban említették azt, hogy a közösségi ház homlokzata megrongálódott (a hungarocell szigetelés több helyen és nagyobb felülelten hiányos), felújításra szorul.

A projekt fenntartását 2012. júniusa óta a GAMESZ közreműködésével biztosítja Önormányzatunk, mely során a szabadidőpark, cigánmyzenész emlékmű, közösségi ház, utak, járdák, csapadékelvezető rendszer, kamerarendszer fenntartása, működtetése az elmúlt több mint 7 év alatt sikeres volt, a további fenntartása az Alvégben élő közösség és a város közös érdeke. A fenntartás és üzemeltetés jövőbeli feladatainak teljeskörű ellátásával célszerű a GAMESZ-t megbízni, a szükséges források biztosításával.

Kérem a Képviselő-testületet a beterjesztett határozati javaslat elfogadására!

Határozati javaslat:

……/2019. (XII.04.) Képviselő-testületi határozat

Az ÉAOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0002 jelű, „Szociális városrehabilitáció és lakossági integráció Jászfényszaru fejlődéséért” című projekt utánkövetéses helyszíni ellenőrzésről szóló tájékoztató elfogadására

Jászfényszaru Város Önkormányzata az ÉAOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0002 azonosítószámú, „Szociális városrehabilitáció és lakossági integráció Jászfényszaru fejlődéséért” című projekt utánkövetéses helyszíni ellenőrzéséről szóló tájékoztatást elfogdja.

A Képviselkő-testület felkéri a Jászfényszaru Városi Önkormányzat GAMESZ igazgatóját, hogy a projekt eredményeinek további fenntartásáról, a szabadidőpark, cigányzenész emlékmű, közösségi ház üzemeltetéséről és karbantartásáról gondoskodjék.

Határidő:	folyamatos

Értesül:	Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Dr. Voller Erika jegyző

Tamus Mária osztályvezető, pénzügyi és gazdasági osztály

dr. Sándor Mátyás osztályvezető, jogi és hatósági osztály

Illés Péter irodavezető, projektiroda

Végrehajtásért felelős: Zsámboki Sándor igazgató, GAMESZ

Jászfényszaru, 2019. november 25.

Tisztelettel:

Győriné dr. Czeglédi Márta

polgármester