|  | Jászfényszaru Város Polgármestere ügyintéző: Benke Judit |
| --- | --- |

ELŐTERJESZTÉS

Jászfényszaru Bölcsőde udvar füvesítés pótmunka

Tisztelt Képviselő Testület!

A Bölcsőde udvar füvesítése folyamatban van, a kivitelezésre Józsa Gyuláné (3016 Boldog Hunyadi út 1. sz.) árajánlata került elfogadásra 4.546.600.- forint bruttó összegben.

Az ajánlatkérés időpontjában a tanuszoda építés még jelentős helyet foglalt el és a kerítés építések sem voltak pontosan kialakulva. Így az általunk adott adatok nem voltak pontosak valamint nem volt döntés abban, hogy a bölcsőde hátsó kertjénél a kerítés mellett húzódó 2 m-es sáv füvesítésre kerüljön-e. Így a füvesítendő terület 100 m2-el megnövekedett. Szintén adatszolgáltatási hiba volt az öntözés kialakításhoz a párakapuktól történő megtáplálás. A kivitelező nem tudott csatlakozást kialakítani onnan, így egy külön akna elhelyezésére és nyomásfokozó szivattyú beépítésére volt szükség. Ezekre a pótmunkákra a kivitelező 1.300.000.- forint +áfa ajánlatot adott.

Kérem a fenti tájékoztatás elfogadását.

Határozati javaslat:

…………/2019.(V..) Képviselő-testületi határozat

Jászfényszaru Bölcsőde udvar füvesítés pótmunka

Jászfényszaru Város Önkormányzata a Bölcsőde udvar füvesítésre a kivitelező által benyújtott 1.651.000.- forint pótmunka árajánlatot elfogadja és az összeget elkülöníti a 2019. évi költségvetésből. Felhatalmazza a Polgármester a szerződés módosítás aláírására.

Felelős:

- Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

- Dr. Voller Erika jegyző

- Benke Judit

Végrehajtásért felelős: Benke Judit

Határidő:	   2019.05.30.

Jászfényszaru, 2019. május 29.

Tisztelettel:

Győriné Dr. Czeglédi Márta

polgármester