|  | Jászfényszaru Város Polgármestere |
| --- | --- |

ELŐTERJESZTÉS

Jászfényszaru Alsó temetőben épülő  járda pótmunka elfogadása

Tisztelt Képviselő Testület!

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 310/2019. (IX.11.) számú határozatában  a BÉDARÉ HUNGARY Kft.-t (1063 Budapest Szinyei M. P. u.10.) jelölte ki, mint nyertes ajánlattévőt, a temetői út kivitelezésére. A beruházásra keret jelleggel 30.000.000.- Ft került elfogadásra. A kivitelezésre a szerződés elkészült és az út építése folyamatban van. A munkavégzés során több lakossági észrevétel is történt, melyeket a helyszínen megvizsgáltunk és árajánlatot kértünk a kivitelezőtől az alábbi munkákra:

Járda továbbépítés a kis kápolnához, Zsidó kápolnához járda építés, konténerek részére járda kiszélesítés, ravatalozótól föld alatti csapadék elvezetés a sírok között a közterületi árokba 150-es csővel és + 3 akna beépítése valamint a hátsó bejáratnál erősített aljzat építés 40 m2-en.

A kivitelező a mellékelt árajánlatban bruttó 1.017.270.- Ft árajánlatot adott .

A kivitelezői szerződés 28.957.993.- Ft-ról készült, így a pótmunkára benyújtott árajánlattal együtt sem éri el az elfogadott keretösszeget.

A pótmunkákat indokoltnak tartjuk, mivel a terepviszonyok és a járda útvonalvezetése miatt előre ezek nem voltak meghatározhatók pontosan.

Határozati javaslat:

…………/2019.(XI.13.) Képviselő-testületi határozat

Jászfényszaru Alsó temetőben épülő  járda pótmunka elfogadása

Jászfényszaru Város Önkormányzata  elfogadja  a BÉDARÉ HUNGARY Kft. (1063 Budapest Szinyei M.P. u.10.) által benyújtott bruttó 1.017.270.- Ft-os árajánlatot a járda továbbépítés a kis kápolnához, Zsidó kápolnához járda építés, konténerek részére járda kiszélesítés, ravatalozótól föld alatti csapadék elvezetés a sírok között a közterületi árokba 150-es csővel és + 3 akna beépítése valamint a hátsó bejáratnál erősített aljzat építés 40 m2-en, mivel a korábban elfogadott bruttó 30.000.000 .- Ft -os keretösszeg fedezetet biztosít erre.

Felelős:

- Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

- Dr. Voller Erika jegyző

Végrehajtásért felelős: Benke Judit

Határidő:	folyamatos

Jászfényszaru, 2019. november 13.

Tisztelettel:

Győriné Dr. Czeglédi Márta

polgármester