|  | Jászfényszaru Város Polgármestere Iktatószám: Tárgy: előterjesztés, pótmunka Telefon: 06-57-520-127 Ügyintéző: Tanczikó Attila E-mail: tancziko.attila@jaszfenyszaru.hu Hiv.szám: |
| --- | --- |

Előterjesztés a „Jászfényszaru Sóstó dűlőút burkolatépítés” pótmunkájáról

Jászfényszaru Város Önkormányzata a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 projekt keretében Vállalkozási Szerződést kötött a Colas Út Zrt - vel (1113. Budapest, Bocskai út 73.) a ”Sóstó dűlőút” útburkolatépítésére. A kivitelezés során a vállalkozó sikertelen teherbírási eredményeket mért a Corvina út meghosszabbítása 0+012 – 0+204 km szelvények között (06 helyrajzi szám). Ezért a nevezett területen szükségessé vált a burkolatalap cseréje, melyre 3.958.749,- Ft + Áfa pótmunka költséget szükséges jóváhagyni.

Határozati javaslat:

……./2019.(XI.13.) Képviselő-testületi határozat a „Jászfényszaru Sóstó dűlőút útburkolat építése” beruházás pótmunkájáról:

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 projekt keretében a ”Sóstó dűlőút” útburkolatépítése során szükségessé vált pótmunka fedezésére költségvetésében 3.958.749,- Ft + Áfa összeget biztosít.

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta

Végrehajtásért felelős: Tanczikó Attila

Határidő: 2019. 11. 29.

Jászfényszaru, 2019. 11. 13.

Győriné dr. Czeglédi Márta

polgármester