|  | Jászfényszaru Város Polgármestere Ügyintéző: Benke Judit |
| --- | --- |

Tájékoztatás

A Jászfényszaru Szabadság u. 32. szám alatti ingatlanra tervezett TORNACSARNOK kiviteli terv készítés szerződés hosszabbításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Jászfényszaru Város Önkormányzata a tornacsarnok kiviteli terveinek elkészítésére 2019.03.27-én szerződést kötött a Kelemen és Társa Bt-vel. A teljesítés időpontja 2019.06.27. volt. A tervezés kapcsán  folyamatosan egyeztetés történt a gépész tervezővel a fűtési-hűtési rendszerről. Több megoldás került megvizsgálásra, az egyeztetésekbe Hornyák János, Zsámboki Sándor és Tanczikó Attila került bevonásra . A gépész tervező által kiszámoltak szerint a gáz fűtés kiépítése és működtetése e legmegfelelőbb a jelenlegi energia árakkal, természetesen napelemekkel maximálisan kombinálva. Az egyeztetésekkel egy hónap telt el, így kérelmezték a tervezési határidő meghosszabbítását, melyet reálisnak gondoltunk és elfogadtuk. A kiviteli terv elkészítésének határideje így 2019.július 31. lett.

Kérem a tájékoztatóban foglaltak  elfogadását.

Jászfényszaru, 2019. június 19.

Tisztelettel:

Győriné Dr. Czeglédi Márta

polgármester