|  | Jászfényszaru Város Polgármestere Iktatószám: Tárgy: előterjesztés, pótmunka Telefon: 06-57-520-127 Ügyintéző: Tanczikó Attila E-mail: tancziko.attila@jaszfenyszaru.hu Hiv.szám: |
| --- | --- |

Előterjesztés a BMÖFTE/1-2/2018. számú támogatói okirat szerint 350462 ebr42 azonosítószámon benyújtott „Műfüves sportpálya” építése Jászfényszarun projekt pótmunkáiról

Jászfényszaru Város Önkormányzata Vállalkozási Szerződést kötött az EVERLING Építő, Termelő és Szolgáltató Kft - vel (2117. Isaszeg, Jókai Mór u. 6.) a „Műfüves sportpálya” építésére. A kivitelezés során több pótmunka elvégzése vált szükségessé. A régi aszfaltozott sportpályához eddig csatlakozó járda egy részét fel kellett szedni, és újra lerakni úgy, hogy az így kialakított járda kikerülje a labdafogó hálóval körbekerített műfüves sportpályát, ennek költsége 284.500,- Ft + Áfa (bruttó: 361.315,- Ft). A műfüves sportpálya délkeleti oldalán a labdafogó háló feszítésére plusz sodronykötelet kellett beépíteni annak érdekében, hogy a háló kipúposodása szél esetén ne zavarja a járdán zajló gyalogos közlekedést, ennek értéke 40.000,- Ft + Áfa (bruttó: 50.800,- Ft).

Határozati javaslat:

……./2019.(III.20.) Képviselő-testületi határozat a BMÖFTE/1-2/2018. számú támogatói okirat szerint 350462 ebr42 azonosítószámon benyújtott „Műfüves sportpálya” építése Jászfényszarun projekt pótmunkáiról:

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BMÖFTE/1-2/2018. számú támogatói okirat szerint 350462 ebr42 azonosítószámon benyújtott „Műfüves sportpálya” építése Jászfényszarun projekt pótmunkáira költségvetésében összesen: 324.500,- Ft + Áfa (bruttó: 412.115,- Ft) összeget biztosít.

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta

Végrehajtásért felelős: Illés Péter

Határidő: 2019. 03. 29.

Győriné dr. Czeglédi Márta

polgármester